🗓️ Información General

- Fecha y Hora: [08/06/2026] — [18:00 pm]

- Sprint / Quincena: Sprint [N°1] — Semana [7] del Trimestre

- Facilitador (Scrum Master/Líder): [William Estupiñan]

- Tomador de Notas: [Sebastian Suns]

👥 Asistentes

- [Sebastian Suns] — [Front-End]

- [Diego Moreno] — [Analista ]

- [Mariana Monroy] — [Back-end]

- Ausentes: [Nombre Apellido] (Con aviso / Justificado)

🎯 Objetivos de la Sesión

- Revisar y analizar los requisitos funcionales y no funcionales del portal de noticias para asegurar que todos los integrantes comprendan el alcance del proyecto.

- Identificar las fortalezas de cada integrante del equipo y asignar las responsabilidades correspondientes para el desarrollo, diseño, documentación y pruebas del sistema.

- Establecer un cronograma de trabajo con fechas de entrega para cada actividad, identificando posibles riesgos y definiendo estrategias para evitar retrasos en el desarrollo del proyecto.

🔍 Temas Tratados (Estructura Ágil)

- Revisión de Valor Entregado (¿Qué se logró?)

- Se revisaron las entidades principales del portal de noticias y se identificaron los ajustes necesarios en el modelo de datos.

- Cada integrante quedó encargado de desarrollar un módulo específico (usuarios, noticias, categorías, comentarios, etc.) de acuerdo con sus habilidades.

- Se definió un cronograma de trabajo para completar el desarrollo, realizar pruebas y corregir posibles errores antes de la entrega del proyecto.

- Estado de los OKRs del Trimestre

  Objetivo 1: Realizar el login y el registro de la página inicial.
➡ Progreso actual: 10%. Se inició la planificación de la autenticación y la estructura de las interfaces, sentando las bases para el desarrollo del acceso de usuarios.

  Objetivo 2: Completar el diseño del MR y MER para mejorar la organización de la base de datos.
➡ Progreso actual: 60%. Se avanzó significativamente en el modelo de datos, lo que facilitará la implementación de la base de datos y la relación entre las entidades del sistema.

  Objetivo 3: Realizar los requisitos funcionales y no funcionales.
➡ Progreso actual: 40%. Se definieron gran parte de los requisitos del sistema, permitiendo establecer un alcance claro y servir como guía para el desarrollo.

  Objetivo 4: Realizar las entidades de usuario.
➡ Progreso actual: 20%. Se identificaron las entidades principales y sus atributos, iniciando la estructuración del modelo de usuarios del portal de noticias.

3. Bloqueos y Cuellos de Botella (Impedimentos)

Problemas que frenaron el avance y requieren resolución.

- Retrasos y poca coordinación entre los integrantes del equipo, lo que dificultó la asignación de tareas, la comunicación y el cumplimiento de los tiempos establecidos.

- Disponibilidad limitada de equipos tecnológicos e inconvenientes técnicos, lo que impidió que algunos integrantes pudieran avanzar de manera constante en el desarrollo y las pruebas del portal web de noticias. Acuerdos Concretos y Plan de Acción

⚠️ Regla Ágil: Todo acuerdo debe tener un solo dueño y una fecha límite realista dentro de las próximas dos semanas.

| ID | Acción Concreta (¿Qué?) | Responsable (¿Quién?) | Fecha Límite (¿Cuándo?) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Diseñar el Modelo Entidad-Relación (MER) del sistema. | [William Estupiñan] | [08/06] | ⏳ Pendiente |
| 02 | Realizar el login y registro de usuarios, acoplados al diseño del logo y la interfaz principal. | [Sebastian Suns] | [08/06] | ⏳ Pendiente |
| 03 | Crear el Modelo Relacional (MR) de la base de datos.. | [Mariana Monroy] | [08/06] | ⏳ Pendiente |
| 04 | Crear el repositorio del proyecto en GitHub y avanzar en la elaboración del documento SRS (Software Requirements Specification).. | [Diego Moreno] | [08/06] | ⏳ Pendiente |

⏱️ Próxima Reunión

- Fecha: [08/06/2026] (Exactamente en dos semanas)

- Enfoque: Cierre de Sprint [N1°] y Planificación del Sprint [N°2].